Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 12:20 | Ho creato il form per le offerte |
| 12:20 – 15:00 | Ho creato il form per le richieste |
| 15:00 – 15:30 | Ho modificato la pagina per le fatture a livello di progettazione. |
| 15:30 – 16:30 | Ho iniziato a programmare l’interfaccia per le fatture se si è amministratori. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con il Gantt consuntivo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  finire i due form per la fatturazione e verificare per ogni interrogazione al db che funzioni correttamente sistemando le due interfacce grafiche mettendo un campo per far capire a che lavoro si riferiscono le offerte e sistemare gli id, prima di iniziare ad eseguire tutti gli altri test descritti nel Gantt consuntivo. |