Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 12:20 | Ho sistemato le interfacce per gli amministratori e ho finito il calcolo della fatturazione per i datori di lavoro e i collaboratori. |
| 13:15 – 14:00 | Ho finito l’interfaccia per la visualizzazione delle fatture. |
| 14:45 – 14:45 | Il professore, ha guardato il mio lavoro e mi ha dato delle correzioni da apportare:  (riportate di seguito) |
| 1. Nella pagina dei lavoratori non bisogna visualizzare l’id del lavoro 2. Nella pagina dei lavori\_proposta bisogna mettere la data con il formato europeo 3. Nella pagina dei lavori\_proposta bisogna mettere il titolo uguale al titolo dell’offerta di lavoro 4. Allineare il campo titolo della offerta lavorativa con quello del lavoro\_proposta egli altri campi 5. Non eliminare niente ma aggiungere un flag che permetta di non visualizzare quei dati in lavoro\_proposta 6. Aggiungere il campo data nella tabella lavoro 7. Mettere fr come valuta nel campo totale della fatturazione | |
| 14:45 – 16:30 | Ho iniziato con le correzioni da apportare al mio lavoro, completando i punti 1,2,3,4,5. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo con il Gantt consuntivo, perché sto mettendo a posto gli errori/accorgimenti dati dal professore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  finire i di sistemare gli ultimi due punti delle correzioni da apportare al mio lavoro, iniziare con i test e continuare con la documentazione. |