Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 12:20 | Ho finito di sistemare gli ultimi due punti delle correzioni da apportare al mio lavoro. |
| 13:15 – 14:45 | Ho fatto i test e li ho implementati nella documentazione. |
| 15:00 – 16:30 | Ho continuato con la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo con il Gantt consuntivo, perché non riesco a verificare l’invio delle mail, la causa potrebbe essere il proxy quindi proverò a farlo da casa o sul portatile |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  Continuare con i test e se ho tempo anche a finirli e continuare con la documentazione visto che sono un po' in ritardo. |