Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 16.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:30 | Abbiamo parlato con il docente che ci ha spiegato cosa correggere dei nostri diari e su come bisogna procedere la prossima volta, infatti sarà l’ultima giornata di progetto e lo bisognerà consegnare. |
| 11:30 – 12:20 | Ho continuato con i test-case e con il punto 4 della documentazione che sarebbe l’implementazione. |
| 13:15 – 16:30 | Ho finito i test case e ho continuato con l’implementazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo con il Gantt consuntivo, sono leggermente in ritardo con la documentazione e non ho ancora commentato bene tutte le classi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  Finire la documentazione, stamparla, consegnarla infine dovrò salvare la cartella del progetto su github. |