Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:45 | Abbiamo parlato sui diari da noi svolti per capire se bisognava correggere qualcosa e ognuno di noi ha fatto una demo del proprio progetto. |
| 11:45 – 12:20 | Ho iniziato la creazione della pagina per i lavoratori autenticati. |
| 13:15 – 14:10 | Ho finito la pagina per i lavoratori autenticati |
| 14:10 – 16:00 | Ho iniziato e finito la creazione della pagina per gli amministratori autenticati. |
| 16:00 – 16:30 | Ho sistemato la documentazione, finito il diario e modificato i diagrammi di gantt. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con il Gantt consuntivo, ma leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione iniziale, vedere il Gantt preventivo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  creare il form per le richieste, creare il form per le offerte, creare il form per gli amministratori e se dovessi avere ancora del tempo posso portarmi avanti e iniziare con la creazione del form per la fatturazione. |