Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:20 | Abbiamo parlato sui diari da noi svolti per capire se bisognava correggere qualcosa, nel mio caso una data e il nome del file, che ho subito modificato. |
| 11:20 - 12:00 | Ho finito l’implementazione del database su XAMPP, e ho iniziato ad informarmi per la creazione della connessione da una pagina php ad un db. |
| 11:20 - 12:20 | Ho creato la pagina di connessione php al db |
| 13:15 – 15:45 | Ho creato la pagina principale che crea una tabella contenente tutti i lavori della tabella lavori del db, e ho messo i link alle pagine di accesso e registrazione che sono ancora da fare. |
| 15:45 – 16:30 | Ho dovuto modificare alcune tabelle, e ho inserito alcuni record, infine ho continuato/modificato la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante la creazione della connessione, mi sono imbattuto in questi errori:  Warning: mysqli\_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'username'@'localhost' (using password: YES)  Questo problema, derivava dal fatto che l’utente che si cerca di usare non ha una password, l’ho risolto togliendo la password (momentaneo: dovrò impostare una password all’utente root che in XAMPP di default non l’ha).  ERROR 1452: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails  Questo problema, deriva dal fatto che una chiave esterna deve avere un contenuto, l’ho risolto mettendo un valore di default come contenuto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con la pianificazione, sono leggermente in anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  creare il form di accesso e il form di registrazione, se dovessi avere ancora un po' di tempo proverei a creare il metodo per la conferma tramite email. |