Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:10 | Abbiamo parlato sui diari da noi svolti per capire se bisognava correggere qualcosa. |
| 11:10 – 14:00 | Ho creato la pagina per la registrazione che verifica i dati immessi dall’utente e se sono validi e non esistono già nel database, allora viene creato un nuovo utente |
| 14:00 – 16:00 | Ho creato la pagina per l’accesso che verifica i dati immessi dall’utente e se sono validi e esistono già nel database, allora viene creato l’accesso. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante la creazione delle due pagine; di registrazione e di accesso mi sono imbattuto in alcuni errori dovuti a una distrazione e/o ad una stringa errata. Mi sono fatto aiutare da Dennis e abbiamo trovato e corretto il primo errore dopodiché io ho trovato e sistemato l’altro errore inerente una stringa sbagliata. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con la pianificazione, anche oggi non ho iniziato ancora con invio tramite mail per eventuali conferme di registrazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrò:  creare l’invio tramite mail per eventuali conferme di registrazione, e creare la pagina web per i datori di lavoro autenticati. |